# -PROJEKT-                                                                                 załącznik nr 7 do SIWZ

# U M O W A Nr ……/2012

na roboty remontowo-budowlane pn. „Remont trzech odcinków dróg gminnych dojazdowych w miejscowości Dłużyna i Dłużyna – Klepa o łącznej długości 0,70 km”

zawarta w dniu ………….2012 r. w Elblągu pomiędzy  Gminą Elbląg z siedzibą w Elblągu  ul. Browarna 85, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez:

Wójta Gminy Elbląg - Panią Genowefę Kwoczek,

a

……………………………………………...prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

…………………………………. z siedzibą …………………………………………………….

REGON ……….…….…NIP ………..…….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane branży drogowej, w miejscowości

DŁUŻYNA - remont nawierzchni odcinka drogi gminnej - dz. nr 192    o dł. 0,35 km,

DŁUŻYNA - remont nawierzchni odcinka drogi gminnej - dz. nr 41      o dł. 0,20 km i

DŁUŻYNA - KLEPA- remont naw. odcinka dr.  gminnej - dz. nr 239/3 o dł. 0,15 km,

polegające na ułożeniu nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych rozbiórkowych „JOMBA”

(100x75x12,5cm – materiał inwestora zgromadzony na placach budów).

2. Wykonanie robót obejmuje:

- roboty pomiarowe remontowanych odcinków, wyznaczenie pasów jezdni na poszczególnych działkach

pod układane płyty drogowe rozbiórkowe typu „JOMBA” w dwuśladzie na łącznej pow. 1.100 m2;

- wycinkę samosiejek, krzewów itp. na łącznej powierzchni odcinków dróg 0,03 ha;

- mechaniczne usunięcie warstwy humusu z powierzchni pasa drogowego na odkład do ponownego

wykorzystania w ilości  120,0 m3 (tylko odcinek dr. na dz. nr 41);

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w nawierzchni o pow.

800,0 m2 (tylko odcinek dr. na dz. nr 41);

- wykonanie podbudów warstw odsączających z piasku płukanego na gr. 15,0cm po zagęszczeniu

mechanicznym na powierzchniach 3.200 m2;

- wykonanie – wyrównanie podbudowy z mieszanki kruszyw piaskowych o średniej grubości 30,0 cm na

powierzchni 1.400 m2 ( tylko na dz. nr 192);

- wykopanie rowu odwadniającego koronę odcinka drogi na długości 100,0m i gł. ok.0,60m jednostronnie z

wywozem urobku na odległość do 1,0 km w ilości 70,0 m3;

- układanie płyt drogowych rozbiórkowych, wielootworowych, prefabrykowanych typu „Jomba”-

(o wymiarach 100 x 75 x 12,5cm) w układzie dwuśladowym z wypełnieniem otworów piaskiem na

łącznej powierzchni 1.100 m2, łącznej długości 0,70 km i szerokości 325 cm;

- wypełnienie przestrzeni szer. 0,75m pomiędzy ułożonymi płytami drogowymi piaskiem;

- wykonanie poboczy przy układanych płytach o szer.2 x 0,50m z warstwy tłucznia kamiennego lub gruzu

betonowego w ilości 90,0 m3;

-  wykonanie podbudów z betonu klasy B-20 o grubości 12cm na łącznej powierzchni 220,0 m2.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie płyt drogowych prefabrykowanych, żelbetowych, wielootworowych typu „Jomba”- rozbiórkowych, złożonych na placach poszczególnych budów przez Inwestora. Pozostałe materiały do zrealizowania zadania dostarcza Wykonawca.

§ 2. Termin

Termin wykonania umowy ustala się do dnia …….………...2012r.

§ 3. Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w przedmiocie umowy stwierdzonych przy

odbiorze technicznym Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7

dni od dnia, w którym stwierdzono komisyjne ich wystąpienie.

Na tę okoliczność sporządzony będzie właściwy protokół.

4.  Usunięcia wad lub usterek, Wykonawca dokona na koszt własny.

- Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną oraz aby jakość robót i użytych materiałów odpowiadała obowiązującym normom i standardom.

§ 4. Odbiór

Strony postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę i potwierdzenia o gotowości do odbioru przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

§  5. Cena umowy

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za realizację w/w robót remontowych o łącznej kwocie ustalonej w przedłożonej ofercie cenowej na poszczególne trzy zadania tj.:

### Cena netto ……………..zł  + VAT….% ……………..  =   Cena brutto………………..zł

słownie: ………………..…………………………………………………. złotych

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.  Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza 50% wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony umowy na roboty dodatkowe, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji. Wynagrodzenie dla Wykonawcy ustalone będzie przez strony kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

4. Wykonawca gwarantuje wysokość stawek za roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające jak w kosztorysie ofertowym, zgodnie z podanymi w ofercie składnikami cenotwórczymi tj.:

- stawka roboczogodziny - ………….. zł

- koszty pośrednie (R+S) - ………….. %

- zysk (R+S+Ko)             -  ………….. %

§ 6. Wynagrodzenie

- Zamawiający dokona wpłaty należności określonych w § 5 przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego zrealizowanych robót.

- Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

- Rozliczenie nastąpi jednorazowo po przedłożeniu faktury końcowej.

4.   Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru końcowego

robót przedmiotowego zadania.

5.   Faktura będzie realizowana po akceptacji przez uprawnionego przedstawiciela

Zamawiającego.

§ 7. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości  wynagrodzenia brutto określonego w § 5  umowy za każdy dzień zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy.

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagro-

dzenia brutto, określonego w § 5 za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie

Wykonawcy.

3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu  zwłoki w przeprowadzeniu

odbioru robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy

za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał

być zakończony.

§ 8. Ustalenia końcowe

1.  Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

2.  Zmiany umowy wymagają wzajemnego uzgodnienia wyrażonego w formie aneksu do

niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

Wykonawca                                                           Zamawiający

................................................                                              ..................................................