Załącznik nr 1 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA |
| --- | --- |

Do:  Urzędu Gminy Elbląg

82-300 Elbląg, ul. Browarna 85

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101006 N w m. Władysławowo”

MY NIŻEJ PODPISANI

......................................................................................................................................................................... działając w imieniu i na rzecz

……….………................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa (firm/y) dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto ……………………… (słownie złotych: ……………………………………………………………...)

plus należny podatek VAT … %  w kwocie ……………….. (słownie złotych: ………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………......), co      łącznie      stanowi      kwotę      brutto …………………………….(słownie złotych: ………...……… ……………………..……………………………………………………………………………………..……),

zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia, nie wnosimy do nich uwag.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie – do dnia …………………….. 2013r.

- Oświadczamy, że na wykonane roboty udzielimy pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od

daty  odbioru ostatecznego.

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom do wykonania następujące prace:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj powierzonych robót)

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach

wynikających z SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie

w następującej formie/formach: ………………………………………………………………………….

……….…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

- Wadium o wysokości……………….. zł zostało wniesione w formie …….…………………………….

………………………………………………………………………………………………………….....

9.     Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest

następujący: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

(Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

10.   Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od

............... do ................ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej, są jawne i nie zawierają

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji.

11.   Ofertę niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

.....................................................

/miejscowość , data/

................................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 2 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy robót do wykonania w postępowaniu przetargowym na zadanie pn: |  |
| „Przebudowa drogi gminnej Nr 101006 N w m. Władysławowo” Gmina Elbląg Lp.; Nr spec. technicznej; Podstawa 45233220-7; Wyszczególnienie; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa; Wartość. D-01.00.00; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 1.; D-01.01.01; Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych jezdni; km; 2,50. Razem: poz. 1. D-02.00.00; ROBOTY ZIEMNE. 2.; D-02.01.01; Wykonanie wykopów pod konstrukcje poszerzeń zjazdów; m3; 2.427. 3.; D-02.03.01; Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu; m3; 525. Razem: poz. 2-3. D-04.00.00; PODBUDOWY. 4.; D-04.01.01; Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni poszerzeń zjazdów; m2; 2.286. 5.; D-04.02.01; Warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm –pod konstrukcję nawierzchni poszerzeń zjazdów; m2; 4.083. 6.; D-04.02.01; Ułożenie geotekstylii separacyjnej; m2; 4.083. 7.; D-04.03.01; Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyj-nych niebitumicznych; m2; 10.324. 8.; D-04.03.01; Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyj-nych bitumicznych; m2; 18.398. 9.; D-04.03.01; Skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową zwykłą; m2; 10324. 10.; D-04.03.01; Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową zwykłą; m2; 18.398. 11.; D-04.04.02; Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane-go mechanicznie o gr. 10,0 cm - jezdnia; m2; 8.056. 12.; D-04.04.02; Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane-go mechanicznie o gr. 20,0 cm – pod konstrukcję zjazdów; m2; 3.033. 13.; D-04.05.01; Ulepszone podłoże stabilizowane cementem – warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm Rm =2,5Mpa pod konstrukcję nawierzchni poszerzeń zjazdów; m2; 3.558. Razem: poz. 4-13. D-05.00.00; NAWIERZCHNIE. 14.; D-05.03.05; Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W – warstwa wiążąca gr. 4,0cm - jezdnia; m2; 8.056. 15.; D-05.03.05; Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W – warstwa wiążąca gr. 6,0cm - zjazdy; m2; 2.286. 16.; D-05.03.13; Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej MNU – warstwa ścieralna gr. 2,0cm – nawierzchnia jezdni + zjazdy; m2; c10.324. 17.; D-05.03.11; Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno na gł. 6,0cm; m2; 70.0. 18.; D-05.01.02; Pobocza z mieszanki optymalnej gr. 15.cm wielkość ziarna 0-31,5mm; m2; 3.720. Razem: poz. 14-18. D-07.00.00; URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. 19.; D-07.02.01; Oznakowanie pionowe –słupki do znaków drogowych; szt.; 11. 20.; D-07.02.01; Oznakowanie pionowe – tablice do znaków drogowych; szt.; 11. 21.; D-07.05.01; Drogowe bariery stalowe sprężyste jednostronne; m; 577,50. Razem: poz. 19-21. D-08.00.00; ELEMENTY ULIC. 22.; D-08.01.01; Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem; m; 43,50. Razem: poz. 22-22. D-06.00.00; ROBOTY DODATKOWE. 23.; D-06.01.01A; Umocnienie powierzchniowe skarp geokratą komórkową polimerową gr. 10,0cm; m2; 136. 24.; D-06.02.01A; Przepusty z rur HDPE o średnicy 500mm; m; 60. 25.; D-06.04.01; Regulacja rowów lub skarp; m; 403. Razem: poz. 23-25. ROBOTY PRZY WYKONYWANIU KONSTRUKCJI MIJANEK. D-04.00.00; PODBUDOWY. 26.; D-04.01.01; Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni mijanek; m2; 222. 27.; D-04.02.01; Warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm-pod konstrukcję nawierzchni; m2; 305. 28.; D-04.02.01; Geotekstylia separacyjne; m2; 305. 29.; D-04.03.01; Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyj- nych niebitumicznych; m2; 222. 30.; D-04.03.01; Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyj- nych bitumicznych; m2; 222. 31.; D-04.03.01; Skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową zwykłą; m2; 222. 32.; D-04.03.01; Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową zwykłą; m2; 222. 33.; D-04.04.02; Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm; m2; 250. 34.; D-04.05.01; Ulepszone podłoże stabilizowane cementem – warstwa gruntu stabilizowanego gr. 15cm Rm =2,5 Mpa – pod konstrukcję nawierzchni; m2; 278. 35.; D-05.01.02; Pobocza z mieszanki optymalnej gr. 20cm wielkość ziarna 0-31,5 mm; m2; 140. Razem: poz. 26-35. D-05.00.00; NAWIERZCHNIE. 36.; D-05.03.05; Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16 W – warstwa wiążąca gr. 6cm-poszerzenia, zjazdy; m2; 222. 37.; D-05.03.13; Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (MNU) – warstwa ścieralna gr.2cm –nawierzchnia jezdni, zjazdy; m2; 222. Razem: poz. 36-37. Poz. 1-37 Wartość robót netto:. Podatek VAT - 23%. WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:. |

Słownie: brutto...........................................................................................................................................PLN

.....................................

/miejscowość , data/

.............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 3 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. :

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101006 N w m. Władysławowo”

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 oraz spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 - z późn. zm.).

............................................

/miejscowość , data/

.............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika

*Uwaga !!!

Niniejsze „Oświadczenie” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie

Załącznik nr 4 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101006 N w m. Władysławowo”

Oświadczamy, że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759- z późn. zm.) tj.:

  - posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

  - posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

................................

/miejscowość, data/

.............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika

*UWAGA !!!!: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie" powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

Załącznik nr 5 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101006 N w m. Władysławowo”

oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 zadań polegających na budowie, przebudowie, remoncie dróg kategorii publicznych  o wartości co najmniej 2.000.000,- zł brutto każde i łącznej powierzchni min. 20.000 m2.

| Nazwa i miejsce wykonania robót. Zakres robót | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę w zł. (Brutto) | Czas realizacji (miesiąc, rok) |  | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego realizowano zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Zakończenie |  |

Uwaga: Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie zadania zostały wykonane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 5.1.2.) siwz.

......................................

/miejscowość, data/

...................................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 6 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | POTENCJAŁ TECHNICZNY |
| --- | --- |

.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101006 N w m. Władysławowo”

oświadczamy, że dostępne nam są następujące w pełni sprawne, narzędzia, wyposażenie zakładu

i urządzenia techniczne:

| Poz. | Nazwa, wymagania dla danej jednostki sprzętu | Lokalizacja | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że:

- dysponujemy   narzędziami,    wyposażeniem   zakładu   i   urządzeniami technicznymi
wymienionymi w poz. 	 wykazu,

- nie dysponujemy narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi

wymienionymi w poz. 		wykazu, lecz polegając na potencjale technicznym innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi zasobami, na dowód czego załączamy wskazane oświadczenie/dokumenty.

..............................

/miejscowość, data/

...........................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 7 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101006 N w m. Władysławowo”

oświadczamy, że, dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

| Poz. | Stanowisko (zakres wykonywanych czynności) /nazwisko i imię | Nr uprawnień* | Podstawa dysponowania osobami | INFORMACJE NA TEMAT DOŚWIADCZENIA (wymienić i opisać dotychczas zrealizowane zadania potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa SIWZ), pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KIEROWNIK BUDOWY |  |  |  |
| 2. | KIEROWNIK ROBÓT |  |  |  |

Uwaga:

Dla każdego z kandydatów wymienionych w poz. 1-2 należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami

pkt 6.3. ppkt c)  SIWZ, tj. kopie uprawnień budowlanych oraz dokumenty potwierdzające przynależność do OIIB.

Oświadczamy, że:

- dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ………………..	wykazu,

- * nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ………….	wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty wskazane w pkt 5.1.2. lit. d) SIWZ.

..............................

/miejscowość, data/

..................................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 8 do SIWZ

##### UMOWA  NR ……………

W dniu ………………….. 2013 r. w Elblągu pomiędzy:

Gminą Elbląg z siedzibą w Elblągu,                                                                                -  PROJEKT -

82-300  Elbląg, ul. Browarna 85

NIP 578-310-52-54,

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Wójt Gminy Elbląg  - Genowefa Kwoczek

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy  - Wioletty Kotkowskiej,

a firmą ………………………………………………………………………., zwaną dalej „Wykonawcą", wpisaną do ……/ Krajowego Rejestru Sądowego pod nr……….………….., prowadzonego przez ……..….. w ……………………………………..,

NIP ………………., REGON ………………., kapitał zakładowy ……………… zł,  Bank  ……………..

w ……………..  nr rachunku …………………, w imieniu którego działa:

…………………………………   –   ……………………………….,

- zawarta została umowa o następującej treści:

§1

- „Zamawiający” na podstawie wyboru oferty „Wykonawcy” w trybie przetargu nieograniczonego 
nr ZP.DR-ML.2712.01.2013.WŁ prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania roboty polegające na zadaniu pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101006 N w m. WŁADYSŁAWOWO”.

- Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr …….. do niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące zmianę zakresu ilościowego robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, „Zamawiający” zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w tym zakresie.

§2

Wyszczególniony w § 1 ust. 1 przedmiot umowy „Wykonawca” wykona na podstawie wymagań określonych w materiałach przetargowych oraz zgodnie z:

- ofertą wraz z kosztorysem ofertowym - cenowym,

- szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- uproszczonym projektem budowlano - wykonawczym,

- warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

- zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- przepisami b.h.p. i p.poż.

§3

- Wysokość wynagrodzenia za roboty objęte niniejszą umową określa się na kwotę :

- netto ……………………… (słownie złotych:………………………………………………………)

plus należny podatek  VAT …..%  w kwocie …………………………….

(słownie złotych: ...…………..…………………………………………………………………………),

co łącznie stanowi kwotę brutto ……………………………. …………..

(słownie złotych: ...……..………………………………………………………………………………).

- W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego robót nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych.

- Końcowa wartość robót zostanie określona poprzez przemnożenie ceny jednostkowej zawartej                        w formularzu cenowym przez rzeczywistą ilość wykonanych elementów robót.

- Jeżeli w okresie pomiędzy 28 dniem przed terminem złożenia ofert, a datą końcowego odbioru zostaną wprowadzone przez władzę ustawodawczą nowe podatki lub nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), „Zamawiający” dostosuje cenę umowną. Przez dostosowanie ceny umownej rozumie się jej korektę o kwotę wynikającą z różnicy wysokości podatków dla wynagrodzenia, które będzie należne „Wykonawcy” za wykonanie umowy po dniu wprowadzenia zmian podatków.

§ 4

- „Zamawiający” przekaże „Wykonawcy” teren robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

§ 5

Roboty objęte  niniejszą umową „Wykonawca”  zakończy i zgłosi do odbioru końcowego w terminie

do dnia 06 września 2013r.

§ 6

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową za odebrane roboty potwierdzone przez Inspektora nadzoru w oparciu o zatwierdzoną przez „Zamawiającego” tabelę elementów rozliczeniowych.

- „Zamawiający" zobowiązuje się uregulować fakturę „Wykonawcy" w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia z załączonym protokołem odbioru robót potwierdzonym przez „Zamawiającego" na rachunek „Wykonawcy" .

- Należne „Wykonawcy” wynagrodzenie będzie przekazane przelewem na jego rachunek bankowy.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie „Wykonawcy” zostanie odpowiednio zmniejszone.

- W przypadku rozwiązania umowy za zgodą stron lub przerwania prac z przyczyn niezależnych od „Wykonawcy” , „Zamawiający” zobowiązany jest zapłacić należność za wykonaną część przedmiotu umowy w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odsetek za należności niewypłacone w terminie w wysokości ustawowej.

§ 7

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy w wysokości ………………….., zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………. złotych).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………….. w dniu ……….…….., w pełnej wysokości.

- Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia ustala się następująco:

- 70% zabezpieczenia „Zamawiający” zwróci w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez „Wykonawcę” robót budowlanych i przyjęcia ich przez „Zamawiającego” jako należycie wykonanych (tzw. odbiór końcowy),

- pozostała część zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

- „Zamawiający" wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie Pana……………………………………………

- Inspektor Nadzoru  działa w imieniu i na rachunek „Zamawiającego”.

- „Wykonawca” na swój koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana.…………………………….. i Kierownika Robót w osobie Pana…………………………………………………………………………

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń „Wykonawcy”, związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania wykonywanych robót i powiadamiania                              o wykrytych wadach „Wykonawcę”.

- Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wstępu na teren robót i kontroli robót w każdym czasie.

- „Wykonawca” i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z Inspektorem Nadzoru oraz stosować się do jego poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych robót, jeżeli są one zgodne z prawem.

- Kierownik Budowy i Kierownik Robót działa w imieniu i na rachunek „Wykonawcy”.

§ 9

- „Wykonawca” zapewni:

  - prowadzenie roboty z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego i pieszego;

  - profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robót;

- Najpóźniej w dniu przekazania przez „Zamawiającego” terenu roboty „Wykonawca” zobowiązany jest przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz zaświadczenie uprawniające do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

- „Wykonawca” udziela „Zamawiającemu” gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót dokonanego przez „Zamawiającego”.

- Od dnia przejęcia placu budowy „Wykonawca” przyjmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu budowy, a także za wszelkie szkody wyrządzone „Zamawiającemu” i osobom trzecim.

§ 10

- Do „Wykonawcy” należy obowiązek zapewnienia na placu budowy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

- Koszty oznakowania, zgodnie z projektem organizacji ruchu, obciążają „Wykonawcę”.

- „Wykonawca” zobowiązuje się ubezpieczyć plac budowy i znajdujące się na nim mienie.

- „Wykonawca” zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczania utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb. Oznakowanie powinno być estetyczne, czytelne, wykonane z materiałów odblaskowych i odpowiadać obowiązującym wymogom.

§ 11

  - „Wykonawca” zobowiązany jest prowadzić następującą dokumentację:

  - księgę obmiarów,

  - dziennik budowy,

  - rejestr ewentualnych protokołów konieczności.

- „Wykonawca” zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie w każdym czasie kontroli terenu robót, realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

- Materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarczy na własny koszt „Wykonawca”.

- Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu poprzez oznakowanie znakiem „CE”, i być zgodne z dokumentacją techniczną oraz posiadać wymagane  aktualne aprobaty techniczne uprawnionej jednostki certyfikującej.

§ 13

- Wykonane elementy robót oraz materiały będą poddawane próbom i badaniom, zgodnie
z obowiązującymi normami. Wszelkie koszty związane z próbami i badaniami ponosi „Wykonawca” oraz zapewnia urządzenia, obsługę i materiały pomocnicze niezbędne do ich przeprowadzenia.

- „Wykonawca” zobowiązany jest na żądanie „Zamawiającego” do przeprowadzenia prób i badań sprawdzających nieprzewidzianych normami, według zaleceń „Zamawiającego”. Koszty tych prób i badań ponosi „Wykonawca”, jeżeli wyniki wskażą, że materiały bądź elementy robót są niezgodne z umową lub normami. Jeżeli wyniki badań wskażą, że materiały lub wykonane roboty są zgodne z umową lub normami, koszt tych badań ponosi „Zamawiający”.

- „Wykonawca” zobowiązany jest do przedstawienia aprobat technicznych uprawnionej jednostki certyfikującej  oraz świadectwa dopuszczenia „CE” dla  użytych materiałów.

- „Wykonawca” na żądanie „Zamawiającego” zobowiązany jest umożliwić mu udział w przepro-wadzanych badaniach i próbach. Koszty związane z udziałem „Zamawiającego” w tych badaniach pokrywa „Wykonawca”.

§ 14

- Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:

  - odbiór końcowy,

  - odbiór pogwarancyjny.

- Odbiór końcowy przeprowadza „Zamawiający” w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia „Wykonawcy” o zakończeniu całości robót i po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru.

- „Wykonawca” do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć:

- tabelę elementów rozliczeniowych,

- sprawozdanie techniczne,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru,

- wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,

- Księgę obmiaru robót,

- Dziennik budowy,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” 
art. 57, nie wymienione w ust.3 lit. a) ÷ i) niniejszego paragrafu.

- W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele „Zamawiającego” i „Wykonawcy” w tym Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru „Zamawiający” zobowiązany jest zawiadomić „Wykonawcę” co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru.

- Protokół końcowego odbioru sporządza „Zamawiający” i doręcza go „Wykonawcy” w dniu zakończenia odbioru.

- Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez „Zamawiającego” przy współudziale „Wykonawcy” . Termin odbioru „Zamawiający” zobowiązany jest wyznaczyć przed upływem terminu gwarancji i zawiadomić o nim „Wykonawcę”, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą odbioru.

Protokół odbioru sporządza „Zamawiający” i doręcza go „Wykonawcy” w dniu dokonania odbioru.

- Przeglądy w okresie gwarancji dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru i „Wykonawcę” robót z udziałem „Zamawiającego”, każdorazowo na pisemny wniosek „Zamawiającego”.

„Zamawiający” otrzymuje protokół  z przeglądu, zawierający opis stwierdzonych usterek i termin ich

usunięcia.

§ 15

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego istnienia wad „Zamawiający” może:

    - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie „Wykonawcy”, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej  i technicznej,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - odstąpić od odbioru do czasu usunięcia wad przez „Wykonawcę”.

- Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu stwierdzenia wady „Zamawiający” zawiadamia „Wykonawcę”, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem

oględzin. Nieobecność „Wykonawcy” nie wstrzymuje czynności oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza „Zamawiający”, uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

- „Wykonawca” nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 16

    - Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane                        w następujących przypadkach:

1) „Wykonawca” zobowiązany jest do zapłacenia „Zamawiającemu” kar umownych:

- za opóźnienie realizacji roboty będącej przedmiotem umowy oraz opóźnienia w usuwaniu wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty oraz usuwania wad,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi „Wykonawca” – w wysokości 5,0% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1.

2) „Zamawiający” zobowiązany jest do zapłacenia „Wykonawcy” kar umownych w przypadku

odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność

ponosi „Zamawiający” – w wysokości 5,0% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.

    - Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

    - „Wykonawca” wyraża zgodę na kompensatę kar umownych z wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy.

§ 17

- Powierzenie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej, jest możliwe jedynie po uzyskaniu przez „Wykonawcę” uprzedniej pisemnej zgody Gminy Elbląg, pod rygorem nieważności.

- Zgoda, o której jest mowa w ust. 1 może zostać wydana jedynie w przypadku przedłożenia Gminie Elbląg w Elblągu przez „Wykonawcę” cesji wierzytelności z tytułu umowy o roboty budowlane na rzecz „Podwykonawcy” lub „Podwykonawców” wraz z kopią umowy, zawartej pomiędzy „Wykonawcą”, a „Podwykonawcą”.

- Na podstawie umowy cesji wierzytelności, o której mowa w ust. 2, Gmina Elbląg w Elblągu, przelewa środki finansowe z tytułu zapłaty za roboty budowlane, bezpośrednio na rachunek bankowy „Podwykonawcy” lub „Podwykonawców”.

§ 18

- Wszystkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu - pod rygorem nieważności.

- „Zamawiający” dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru „Wykonawcy”, w następujących zakresach:

a) wydłużenie terminu  realizacji zamówienia, w przypadku:

  - siły wyższej;

  - odbiegających od normy niesprzyjających warunków pogodowych obiektywnie uniemożli-wiających wykonanie robót budowlanych, zgodnie z ustaleniami opracowanej przez „Wykonawcę” dokumentacji technicznej;

  - ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ  (obiektywny, niewynikający z opieszałości Wykonawcy) na termin wykonania  zamówienia;

  - odkrycia, w toku prowadzenia robót, niezidentyfikowanych wcześniej urządzeń podziemnych, mających obiektywny wpływ na termin wykonania zamówienia;

  - uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru dokonania zamiennych robót lub ich  części;

b)  zmiany wynagrodzenia „Wykonawcy”, w przypadku:

  - zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

  - wprowadzenia przez władzę ustawodawczą nowych podatków;

  - rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;

  - uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru dokonania zamiennych robót lub ich części;

c) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku:

- zdarzeń losowych;

- polecenia „Zamawiającego”;

- uzasadnionego wystąpienia „Wykonawcy”.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, „Zamawiający” może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku „Wykonawca” może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 20

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby „Zamawiającego”.

§ 21

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- zawiadomienie o wyborze oferty    – załącznik nr 1,

- oferta „Wykonawcy”                       – załącznik nr 2,

- kosztorys ofertowy „Wykonawcy” – załącznik nr 3.

§ 22

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 23

Umowa zawiera 6 ponumerowanych i parafowanych stron.

###### ZAMAWIAJĄCY					    WYKONAWCA

……………………………………..                                    ………………………………………

………………………………………                                  ……………………………………….